Obec Klínec

Zastupitelstvo Obce Klínec

Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

zápis ze zasedání č. 3/15 zastupitelstva obce Klínec

Místo konání: Obec Klínec – sál hasičské zbrojnice v Klínci

Doba konání: 19. 5. 2015 od 19,00 hodin

Přítomni:   Markéta Hanáková, starostka

Jan Doubrava, místostarosta

Gregor Bukovianský

Jan Dvořák

Omluveni: Kateřina Prokešová-Sitařová, Herbert Rájek, Ondřej Freudl

Průběh zasedání:

Starostka (předsedající) přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání v 19:05 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, přítomni jsou 4 zastupitelé, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.

- Informace o činnosti

Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.

Výsadba stromů U Krbu, nad rybníkem, u zastávky.

Stavba čov probíhá zatím dle harmonogramu, do konce května bude dokončeno betonování nádrží, zdění budovy, střecha a okna. V červnu bude zahájena montáž nové technologie, stavba nové přečerpávací jímky a související kanalizace. Proběhlo první proplacení faktur z dotace (faktury uznaných nákladů z minulých období – projekt, dodavatelské faktury za únor a březen, TDI - v celkové výši 1,634 mil. Kč, připsáno na účet obce u ČNB).

Vodojem a vodovodní propoje – změny v projektu – vypuštění tras plánovaných řadů ke staré studni v zahradě Mš a propoj Oú-Mš. Místo toho položení úseku budoucího vodovodního přivaděče z Prahy (v trase vodojem-hřiště). Zbývá vodovodní propoj mezi čov a has.zbrojnicí a vlastní stavba vodojemu.

Oprava komunikací bude probíhat po ukončení prací.

Přivaděč – komplikace na společném řadu pro Klínec, Trnovou – nesouhlasné vyjádření nového vedení obce Jíloviště (býv. starosta dal souhlas) z důvodu kolize s plánovanými IS obce Jíloviště. Proběhla řada jednání, nakonec bude řešena v tomto úseku nová trasa. Bohužel dojde ke zdržení, obáváme se, že nestihneme podat žádost o dotaci v letošní výzvě SFŽP (nutné pravomocné UR).

Rada Středočeského kraje odsouhlasila smlouvu o spolupráci při rekonstrukci komunikací III. třídy procházející obcí, viz. bod 4.

Ve spolupráci s MÚ Černošice, odborem územního plánování, jsme připravili návrh zadání územních studií US1 a US2 – u R4 naproti hřišti. Zadání bude podkladem pro výběr projektanta US.

Pozvánka na dětský den – sobota 6. 6. 2015 u has. zbrojnice, Hry bez hranic – sobota 13. 6. 2015 v Mníšku pod Brdy (soutěž obcí Regionu Mníšecko).

- Určení ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Jana Doubravu a Jana Dvořáka, zapisovatelku Markétu Hanákovou.

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení č. 3/15/1:  Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Jana Doubravu a Jana Dvořáka, zapisovatelkou Markétu Hanákovou.

Výsledek hlasování:       Pro:            4          Proti:           0         Zdrželi se:       0

Usnesení č. 3/15/1 bylo schváleno.

- Schválení programu

Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č. 3/15 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 11. 5. do 19. 5. 2015.

Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení  3/15/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 3/15.

1. Informace o činnosti

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Smlouva o spolupráci se Středočeským krajem – rekonstrukce komunikace III/1025

5. Náklady nad 20tis. Kč

6. Diskuse

Výsledek hlasování:        Pro:        4         Proti:         0        Zdrželi se:     0

Usnesení č. 3/15/2 bylo schváleno.

- Smlouva o spolupráci se Středočeským krajem – rekonstrukce komunikace III/1025

Středočeský kraj zaslal zastupitelstvu ke schválení smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů. Smlouva sdružuje Středočeský kraj a obec Klínec za účelem společného postupu při realizaci akce „III/1025 Bojov-Klínec, rekonstrukce silnice“. Smlouva upravuje podmínky společného zajištění zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na projekční a stavební práce, včetně uzavření příslušných smluv. Obec Klínec se zavazuje podílet se na nákladech na přípravu a realizaci akce ve výši 6,6% celkových nákladů. Předpokládané celkové náklady 36,6 mil. Kč, podíl obce Klínec 2,8mil Kč. Podíl vyjadřuje náklady na zpracování projektové dokumentace, inženýrsko-investorskou činnost a stavební práce na stavbě chodníků, zastávek a veřejného osvětlení dle požadavků obce.

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení č. 3/15/3:  Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů, kterou se obec Klínec a Středočeský kraj sdružují do sdružení zadavatelů podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách za účelem společného postupu při zajištění zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na projekční a stavební práce, včetně uzavření příslušných smluv pro akci: „III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice“. Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje závazek obce podílet se na finančních nákladech akce ve výši 6,6% z celkových nákladů.

Výsledek hlasování:       Pro:         4             Proti:        0          Zdrželi se:      0

Usnesení č. 3/15/3 bylo schváleno.

- Náklady nad 20 000,-Kč

Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.

Příloha č. 3. (Kácení a výsadba stromů v obci)

Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení  3/15/4 : Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje náklady nad 20 tis. Kč dle tabulky v příloze.

Výsledek hlasování:                 Pro:       4         Proti:        0         Zdrželi se:     0

Usnesení č. 3/15/4  bylo schváleno.

- Diskuse

Bod programu bez usnesení.

Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 19:25 hod ukončila.

Přílohy zápisu:

- Informace o svolání zasedání

- Prezenční listina

- Náklady nad 20 000,- Kč

Zápis byl vyhotoven dne 20. 5. 2015

Zapisovatelka:   Markéta Hanáková                      ……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava                         ……………………………………………………..

2. Jan Dvořák                                   ……………………………………………………..

Starostka: Markéta Hanáková                                ……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 5. 2015

Sejmuto z úřední desky: 8. 6. 2015